CAHIER DES CHARGES — CORRIGÉ

Secritou — Plateforme SaaS B2B

# 4.3 Gestion des Projets

## Objectif

Suivre l'avancement de chaque projet de services depuis son démarrage jusqu'à sa clôture financière, en offrant une transparence totale au client et en gérant rigoureusement les cycles de révision des livrables.

## 4.3.1 — Référentiel de statuts unifié

Le projet repose sur un seul référentiel de 7 étapes. Chaque étape a un libellé interne (pour le manager) et un libellé client (affiché dans le portail). Le passage d'une étape à la suivante est déclenché par une action système ou manuelle selon le cas :

| Étape | Libellé interne (manager) | Libellé client (portail) | Déclencheur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contrat en attente de signature | Signature du contrat | Automatique — document généré à l'acceptation de la proposition |
| 2 | Cahier des charges à valider | Spécifications en cours de validation | Manuel — manager marque le CDC comme validé |
| 3 | Acompte en attente | Paiement de l'acompte | Automatique — à l'enregistrement du paiement de la facture d'acompte |
| 4 | Réunion de lancement à planifier | Réunion de lancement | Manuel — manager confirme la tenue du kickoff |
| 5 | Production en cours | Votre projet est en production | Automatique — à la mise à l'état En cours |
| 6 | Livraison — cycle d'approbation | Livraison en cours de validation | Automatique — à l'envoi du premier livrable au client |
| 7 | Validation finale reçue | Projet validé | Automatique — à l'approbation finale du client |

Règle de gouvernance : la frise client est mise à jour automatiquement par le système à chaque changement d'étape. Aucune action manuelle supplémentaire du manager n'est requise pour synchroniser les deux vues. Le manager voit le libellé interne ; le client voit le libellé client — même source de données, deux affichages.

## 4.3.2 — Phases internes de pilotage

En complément des 7 étapes visibles, le projet dispose de 4 phases internes utilisées pour le pilotage opérationnel et le reporting :

| Phase interne | Étapes couvertes | Usage |
| --- | --- | --- |
| Planification | Étapes 1 à 4 | Configuration, contractualisation, onboarding client |
| En cours | Étape 5 | Production active — tâches assignées et suivies |
| Révision | Étape 6 | Cycles de livraison et d'approbation des livrables |
| Terminé | Étape 7 | Validation finale obtenue — facturation de solde déclenchée |

## 4.3.3 — Gestion des cycles de révision des livrables

Chaque livrable soumis au client passe par le workflow suivant :

- Le manager soumet un livrable depuis le module Approbations (titre, description, fichier joint, numéro de version).

- Le client reçoit une notification et accède au livrable depuis son portail (section Mes Approbations).

- Le client peut : Approuver (→ livrable validé, statut Approuvé) ou Refuser avec commentaire obligatoire (→ nouvelle version attendue).

- En cas de refus, le manager reçoit une alerte incluant le commentaire du client. Il peut soumettre une nouvelle version (v2, v3...).

- L'historique complet de chaque version soumise, refusée et approuvée est conservé et accessible au manager.

Gestion contractuelle des révisions :

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| Nombre de révisions incluses | Configurable par projet (ex. : 3 révisions incluses au contrat) |
| Compteur de révisions | Affiché dans la fiche projet — le manager voit le nombre de révisions consommées vs. incluses |
| Alerte dépassement | Le manager est notifié automatiquement si le nombre de révisions contractuelles est dépassé |
| Révisions supplémentaires | Le manager peut créer une proposition commerciale additionnelle pour facturer les révisions hors contrat |

## 4.3.4 — Clôture de projet

Le cycle de clôture est défini comme suit :

- La validation finale du client (étape 7) déclenche automatiquement l'émission de la facture de solde (70 % du montant total).

- Le projet passe en statut Livré — en attente de paiement. Le client peut continuer à accéder à ses documents et livrables.

- À l'enregistrement du paiement intégral de la facture de solde, le projet passe automatiquement en statut Clôturé.

- Si le paiement est partiel, le projet reste en statut Livré — solde dû (X€). Le manager voit le montant résiduel dans la fiche projet.

- Le manager peut forcer la clôture manuelle d'un projet avec solde résiduel, à condition de renseigner un motif (ex. : arrangement commercial, avoir émis).

| Statut projet | Description | Qui peut le déclencher |
| --- | --- | --- |
| Livré — en attente de paiement | Validation client reçue, facture de solde émise, paiement non enregistré | Automatique |
| Livré — solde dû (X€) | Paiement partiel enregistré, solde résiduel existant | Automatique |
| Clôturé | Paiement intégral enregistré | Automatique ou manuel (avec motif) |
| Annulé | Projet interrompu avant livraison | Manager ou Admin uniquement |

## 4.3.5 — Vue opérationnelle manager

La page d'accueil du manager affiche une section Actions en attente regroupant en temps réel :

- Approbations de livrables en attente de réponse client (avec délai écoulé depuis l'envoi)

- Propositions envoyées sans réponse depuis plus de 5 jours

- Factures en retard de paiement (avec nombre de jours de retard)

- Questions Q&A sans réponse depuis plus de 24 h

- Tâches de projet dont la date d'échéance est dépassée

- Projets sans activité depuis plus de 7 jours (en phase En cours)

Cette vue est distincte du tableau de bord analytique (section 4.8). Elle est opérationnelle, non analytique : elle liste des éléments actionnables, pas des KPIs.

# 4.4 Gestion Commerciale

## Objectif

Professionnaliser et accélérer le processus commercial, depuis la rédaction de la proposition jusqu'à sa signature, en couvrant les clients nouveaux et les clients existants, avec un mécanisme de sécurisation de la génération documentaire.

## 4.4.1 — Propositions commerciales

Les propositions sont rédigées directement dans la plateforme avec des sections personnalisables (présentation, périmètre, tarification, conditions). Elles suivent un cycle de vie complet :

Brouillon → Envoyée → Consultée → Acceptée / Refusée / Expirée

### Proposition depuis le CRM (prospect)

Un prospect qualifié peut recevoir une proposition directement depuis sa fiche CRM. Le statut du prospect passe de Qualifié à Proposition à l'envoi.

### Proposition pour un client existant (nouveau)

Un client actif peut générer une nouvelle proposition de deux manières :

- Via une Demande de service : le manager convertit la demande en proposition en un clic depuis la fiche de la demande.

- Via la fiche client : le manager crée directement une nouvelle proposition depuis l'onglet Propositions de la fiche client, sans passer par le CRM.

Règle : le CRM (module 4.1) est réservé aux prospects non encore convertis. Un client existant ne repasse jamais par le pipeline CRM pour une nouvelle prestation. Ses nouvelles propositions sont gérées depuis sa fiche client.

### Génération des 7 documents — Mécanisme de sécurisation (nouveau)

Le processus corrigé est le suivant :

- Le client accepte la proposition depuis son portail.

- Le système passe le prospect en statut Gagné et crée le projet — mais ne génère pas encore les documents.

- Le manager reçoit une notification : Proposition acceptée — vérification requise avant génération des documents.

- Le manager accède à un écran de prévisualisation récapitulant les données qui alimenteront les 7 documents (nom client, montant, périmètre, dates). Il peut corriger les données à ce stade.

- Le manager valide la génération. Les 7 documents sont alors produits et l'invitation portail est envoyée au client.

| Document généré | Source des données | Signable en ligne |
| --- | --- | --- |
| Contrat de prestation | Proposition + fiche client | Oui |
| Cahier des charges | Brief projet + périmètre proposition | Oui |
| Lettre de bienvenue | Fiche client + nom du manager assigné | Non |
| Brief client (questionnaire) | Type de service sélectionné | Non |
| Devis | Tarification de la proposition | Non |
| Facture d'acompte (30 %) | Montant total de la proposition | Non |
| Roadmap prévisionnelle | Date de livraison + phases projet | Non |

Régénération individuelle : chaque document peut être régénéré individuellement depuis la fiche projet (onglet Documents) sans réinitialiser les autres documents ni le projet.

## 4.4.2 — Demandes de service

Les demandes de service couvrent exclusivement les demandes de nouvelles prestations ou d'évolutions de périmètre émanant de clients existants. Elles ne sont pas un canal de support opérationnel.

| Type de demande | Canal à utiliser | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| Nouveau projet ou nouvelle prestation | Demandes de service | Conversion en proposition commerciale |
| Évolution du périmètre d'un projet en cours | Demandes de service | Conversion en avenant / proposition additionnelle |
| Question opérationnelle sur un projet | Q&A (section 4.10) | Réponse du manager dans le fil de discussion |
| Validation d'un livrable | Module Approbations (section 4.4.3) | Approbation ou refus avec commentaire |

Règle d'orientation affichée dans le portail client : lors de la soumission d'une demande, le client choisit son type parmi : Nouveau projet, Évolution de périmètre, Autre demande commerciale. S'il souhaite poser une question opérationnelle ou valider un livrable, le portail le redirige vers le bon canal (Q&A ou Approbations) avec un message explicatif.

## 4.4.3 — Approbations de livrables

Le module d'approbation gère exclusivement la validation des livrables produits dans le cadre d'un projet. Voir section 4.3.3 pour le détail du workflow de révision multi-cycles.

# 4.5 Gestion Financière — VERSION CORRIGÉE

## Objectif

Gérer l'intégralité du cycle de facturation et des paiements, avec intégration du paiement en ligne, gestion des paiements partiels et traçabilité complète — en visant la réduction maximale des actions manuelles.

## 4.5.1 — Paiement en ligne (nouveau)

La plateforme intègre un module de paiement en ligne via Stripe. Fonctionnement :

- Chaque facture envoyée au client inclut un lien de paiement sécurisé (hébergé par Stripe).

- Le client clique sur le lien depuis son portail ou depuis l'email de notification et effectue son paiement par carte bancaire.

- Le paiement est enregistré automatiquement dans la plateforme à la confirmation Stripe. Aucune action manuelle du manager n'est requise.

- La facture passe automatiquement en statut Payée. Une notification est envoyée au client (confirmation) et au manager (information).

- Pour les virements bancaires (clients préférant ce mode), l'enregistrement manuel reste possible — le manager entre le montant, la date et la référence du virement.

| Mode de paiement | Enregistrement | Action manager requise |
| --- | --- | --- |
| Carte bancaire (via Stripe) | Automatique à la confirmation Stripe | Aucune |
| Virement bancaire | Manuel par le manager | Saisie du montant + référence + date |
| Chèque | Manuel par le manager | Saisie du montant + référence + date d'encaissement |

## 4.5.2 — Types de factures

| Type | Déclenchement | Montant | Lien de paiement |
| --- | --- | --- | --- |
| Acompte | Automatique après validation manager (post-acceptation proposition) | 30 % du montant total | Généré automatiquement |
| Solde | Automatique à la validation finale du client (étape 7) | 70 % du montant total | Généré automatiquement |
| Standard | Création manuelle par le manager | Libre | Généré à l'envoi |

## 4.5.3 — Cycle de vie d'une facture

Brouillon → Envoyée → Payée / Paiement partiel — solde dû (X€) / En retard / Annulée

Gestion des paiements partiels :

- Un paiement partiel peut être enregistré (manuel) ou encaissé via Stripe pour un montant inférieur au total de la facture.

- Le solde résiduel est affiché sur la facture et dans la fiche projet.

- Les relances automatiques portent sur le solde résiduel, pas sur le montant total.

- Tant qu'un solde est dû sur la facture de solde, le projet reste en statut Livré — solde dû (voir section 4.3.4).

## 4.5.4 — Relances et alertes

| Événement | Délai | Action automatique |
| --- | --- | --- |
| Facture non payée | J+7 après émission | Email de rappel au client |
| Facture non payée | J+15 après émission | Email de relance + notification manager |
| Facture non payée | J+30 après émission | Email de relance ferme + alerte dashboard manager |
| Paiement partiel reçu | Immédiat | Confirmation au client + notification manager avec solde résiduel |
| Paiement intégral reçu | Immédiat | Confirmation client + clôture automatique si facture de solde |

## 4.5.5 — Profil Finance (nouveau)

Un profil de permissions Finance est ajouté à la liste des profils préconfigurés :

| Module | Droits Finance |
| --- | --- |
| Facturation | Complet (créer, envoyer, enregistrer paiements, exporter) |
| Clients | Lecture seule (consulter les fiches pour rattacher les factures) |
| Projets | Lecture seule (consulter les statuts financiers uniquement) |
| Analytics — onglet Finance | Complet |
| Rapports de facturation | Export PDF et Excel |
| CRM, Propositions, Talents, Documents | Aucun accès |

# 4.7 Gestion des Talents (Freelances) — VERSION CORRIGÉE

## Objectif

Constituer et gérer un vivier de freelances qualifiés, avec un parcours utilisateur clairement défini pour le freelance depuis sa connexion jusqu'à la saisie de temps, et une gestion des candidatures incluant les re-candidatures.

## 4.7.1 — Candidatures

Les candidats postulent via le formulaire Rejoindre l'équipe du site vitrine (nom, CV, portfolio, domaine de compétence). Les candidatures sont gérées par l'administrateur.

Gestion des re-candidatures :

Si un candidat précédemment refusé postule à nouveau, le système détecte l'email et affiche l'historique de la candidature précédente (date, motif de refus si renseigné) directement dans la fiche de la nouvelle candidature. L'administrateur dispose de l'information complète avant de statuer.

## 4.7.2 — Portail Freelance (nouveau)

À sa première connexion, le freelance accède à un portail dédié, distinct du portail client et du back-office manager. Ce portail est composé de 5 sections :

| Section | Ce que le freelance peut faire |
| --- | --- |
| Tableau de bord | Vue synthétique de ses missions actives, tâches en cours et temps saisi cette semaine |
| Mes missions | Liste de tous les projets auxquels il est assigné (en cours et passés), avec le client, le périmètre et les dates |
| Mes tâches | Liste de ses tâches assignées avec statut (À faire / En cours / Terminé), date d'échéance et fichiers associés |
| Saisie de temps | Enregistrement du temps passé par tâche, avec date et commentaire optionnel |
| Documents partagés | Accès aux documents que l'admin ou le manager a partagés avec lui (briefs, spécifications, maquettes) |
| Mon profil | Mise à jour de sa biographie, taux journalier, disponibilité, compétences et portfolio |

Parcours de connexion type d'un freelance :

- Connexion → Tableau de bord : il voit ses tâches du jour et le temps saisi cette semaine.

- Il clique sur une tâche → détail de la tâche avec description, fichiers joints et historique de commentaires.

- Il met à jour le statut de sa tâche (À faire → En cours → Terminé).

- Il saisit son temps sur la tâche (heures, commentaire).

- Si un document brief ou une spécification lui est partagé, il le retrouve dans Documents partagés sans avoir à demander.

Principe de conception : le freelance ne doit jamais avoir besoin de contacter le manager pour savoir ce qu'il doit faire. Toute l'information nécessaire à sa mission doit être disponible dans son portail.

## 4.7.3 — Profils, évaluations et affectation

Ces éléments sont inchangés par rapport au CDC v1.0. Le profil freelance contient : biographie, taux journalier, disponibilité, compétences, portfolio, notes et évaluations reçues.

L'affectation aux tâches se fait depuis la fiche projet par le manager. Le freelance reçoit une notification à chaque nouvelle affectation.

# 5. Processus Métier

## 5.1 — Prospect → Client (inchangé)

Le workflow CRM est conservé. Un prospect passe par les étapes : Nouveau → Contacté → Qualifié → Proposition → Gagné / Perdu. Ce pipeline est réservé aux contacts non encore convertis en clients.

Rappel règle d'usage : dès qu'un prospect est marqué Gagné et devient client, toute nouvelle prestation passe par la fiche client (nouvelle proposition) et non par le pipeline CRM. Le CRM ne doit pas être utilisé pour des clients existants.

## 5.2 — Proposition acceptée → Onboarding (corrigé)

Ce processus décrit la séquence complète déclenchée par l'acceptation d'une proposition, incluant l'étape de validation documentaire introduite en v2.0 :

| Étape | Action | Qui | Automatique ? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Client accepte la proposition depuis son portail | Client | — |
| 2 | Prospect marqué Gagné + projet créé (statut Planification) | Système | Oui |
| 3 | Notification envoyée au manager : vérification requête avant génération | Système | Oui |
| 4 | Manager accède à l'écran de prévisualisation et corrige les données si nécessaire | Manager | Non |
| 5 | Manager valide la génération des 7 documents | Manager | Non |
| 6 | 7 documents PDF générés + facture d'acompte émise + lien de paiement créé | Système | Oui |
| 7 | Invitation au portail client envoyée par email | Système | Oui |
| 8 | Frise projet initialisée à l'étape 1 (Contrat en attente de signature) | Système | Oui |
| 9 | Client signe le contrat en ligne depuis son portail | Client | — |
| 10 | Frise avance à l'étape 3 (Acompte en attente) après signature | Système | Oui |

## 5.3 — Projet → Livraison → Cycles de révision → Validation (corrigé)

Ce workflow couvre la phase de production et la gestion des allers-retours sur les livrables :

| Étape | Action | Qui | Condition |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manager soumet un livrable v1 (fichier + description) | Manager | Projet en phase Révision |
| 2 | Client notifié — accède au livrable depuis Mes Approbations | Système | — |
| 3a | Client approuve → livrable marqué Approuvé | Client | — |
| 3b | Client refuse avec commentaire obligatoire → retour au manager | Client | Commentaire requis |
| 4 | Manager reçoit l'alerte de refus avec le commentaire | Système | Si refus |
| 5 | Compteur de révisions incrémenté. Alerte si seuil contractuel atteint | Système | Si refus |
| 6 | Manager soumet la version v2 (ou v3, v4...) | Manager | Après correction |
| 7 | Cycle répété jusqu'à approbation ou dépassement contractuel | — | — |
| 8 | Approbation finale → frise avance à l'étape 7 → facture de solde émise | Système | Approbation reçue |

## 5.4 — Facturation → Paiement → Clôture (corrigé)

| Étape | Action | Automatique ? |
| --- | --- | --- |
| 1 | Validation finale client → facture de solde (70 %) émise + lien Stripe généré | Oui |
| 2 | Projet passe en statut Livré — en attente de paiement | Oui |
| 3a | Paiement en ligne (Stripe) → enregistrement automatique → facture Payée | Oui |
| 3b | Virement reçu → manager enregistre manuellement le paiement | Non |
| 4a | Paiement intégral → projet clôturé automatiquement | Oui |
| 4b | Paiement partiel → statut Livré — solde dû (X€), relances configurées | Oui |
| 5 | Clôture manuelle possible par le manager avec motif obligatoire | Non |

## 5.5 — Demande de service → Proposition ou Q&A (corrigé)

Ce workflow clarifie l'orientation des demandes client entre les deux canaux disponibles :

| Type de demande sélectionné par le client | Canal | Workflow |
| --- | --- | --- |
| Nouveau projet | Demandes de service | Demande → manager la révise → conversion en proposition → cycle 5.2 |
| Évolution de périmètre | Demandes de service | Demande → manager crée un avenant ou une proposition additionnelle |
| Question sur un projet | Q&A | Question → manager répond dans le fil → clôture du fil |
| Validation de livrable | Approbations | Redirection automatique vers la section Mes Approbations |

## 5.6 — Candidature Freelance → Compte utilisateur (corrigé)

| Étape | Action | Qui |
| --- | --- | --- |
| 1 | Candidat soumet le formulaire Rejoindre l'équipe (site vitrine) | Candidat |
| 2 | Candidature visible dans le module Talents — onglet Candidatures en attente | Système |
| 3 | Si email déjà connu → historique des candidatures précédentes affiché à l'admin | Système |
| 4a | Admin accepte → compte freelance créé automatiquement + email d'invitation envoyé | Admin |
| 4b | Admin refuse → email de refus envoyé + motif optionnel enregistré en interne | Admin |
| 5 | Freelance accède à son portail dédié (section 4.7.2) | Freelance |

# Annexe — Matrice des Rôles et Droits

## Profils préconfigurés

| Profil | Usage typique | Modules principaux |
| --- | --- | --- |
| Admin | Dirigeant ou responsable plateforme | Tous les modules — accès complet |
| Chef de projet | Pilote les projets et les livrables | Projets, Tâches, Approbations, Documents, Demandes de service, CRM (lecture), Propositions (complet) |
| Finance | Comptable ou responsable facturation | Facturation, Clients (lecture), Analytics financier, Rapports |

## Matrice complète des droits par profil

| Fonctionnalité | Admin | Chef de projet | Finance | Client | Freelance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leads / CRM | Complet | Lecture | Aucun | Aucun | Aucun |
| Clients (fiche) | Complet | Lecture | Lecture | Soi-même | Aucun |
| Projets | Complet | Complet | Lecture | Lecture + approbation | Aucun |
| Propositions | Complet | Complet | Aucun | Réponse uniquement | Aucun |
| Facturation | Complet | Lecture | Complet | Ses factures | Aucun |
| Tâches | Complet | Complet | Aucun | Aucun | Statut ses tâches |
| Documents | Complet | Son service | Rapports uniquement | Les siens | Partagés |
| Approbations | Complet | Complet | Aucun | Complet | Aucun |
| Demandes de service | Complet | Complet | Aucun | Soumettre + suivi | Aucun |
| Q&A | Complet | Complet | Aucun | Complet | Aucun |
| Analytics | Complet | Opérationnel | Financier | Aucun | Aucun |
| Talents / Freelances | Complet | Lecture | Aucun | Aucun | Son profil |
| Saisie de temps | Complet | Complet | Aucun | Aucun | Ses entrées |
| Gestion utilisateurs | Complet | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Paramètres plateforme | Complet | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |